## Slide 1
Plan

## Slide 2
Uke 4 | Uke 5 | Uke 6
Fullfør plan på fremgangsmåte Sett opp planttext diagram Lag en SQL database Lag tabellene som trengs Legg inn innhold i tabeller Koble tillhørende tabeller sammen | Lag et nytt C# prosjekt med ASP.NET template Legg til .gitignore i solusjon mappen Set opp forbindelse med C# og SQL databasen Lag en nytt C# prosjekt med Console App template | Sette opp forbindelse mellom Console App prosjektet og ASP.NET prosjektet Sett opp klasser, metoder og variabler. Send spørring til API ’et og vis resultatet i konsollen

## Slide 3
Oppgave sjekkliste Uke 4 | Gjort | Dato fullført
Fullfør plan på fremgangsmåte | Ja | 21.01.25
Sett opp planttext diagram | Ja | 22.01.25
Lag en SQL database | Ja | 22.01.25
Lag tabellene som trengs | Ja | 22.01.25
Legg inn innhold i tabeller | Ja | 22.01.25
Koble tillhørende tabeller sammen | Ja | 22.01.25

## Slide 4
Oppgave sjekkliste Uke 5 | Gjort | Dato fullført
Lag et nytt C# prosjekt med ASP.NET template | JA | 23.01.25
Legg til .gitignore i solusjon mappen | Ja | 23.01.25
Set opp forbindelse med C# og SQL databasen | Ja | 22.01.25 – 24.01.25
Lag en nytt C# prosjekt med Console App template | Ja | 24.01.25

## Slide 5
Oppgave sjekkliste Uke 6 | Gjort | Dato fullført
Sette opp forbindelse mellom Console App prosjektet og ASP.NET prosjektet | Ja | 24.01.25 – 28.01.25
Sett opp klassene som trengs for prosjektet i Console App templatet |  | 24.01.25
Sett opp variabler og metoder i klassene |  | 24.01.25
Når variabler og metoder i klassene er satt, se over innkapsling |  | 24.01.25
Send spørring til API ’et og vis resultatet i konsollen |  | 24.01.25 – 28.01.25
Når program fungerer som ønsket, forbedre metoder og navngivning av metoder og variabler om behov. |  | 

## Slide 6
Fremgangsmåte
Lag et planttext diagram som viser hvordan det henger sammen Lag ny database i SQL SSMS Lag Tabellene som trengs Fyll ut tabellene med info som er relevant til tabellen Koble sammen de tabellene som hører sammen Lag et nytt C# prosjekt med ASP.NET template Legg til .gitignore i solusjon mappen Sett opp forbindelse mellom C# ASP.NET prosjektet og SQL databasen Lag en nytt C# prosjekt med Console App template Sette opp forbindelse mellom Console App prosjektet og ASP.NET prosjektet Sett opp klassene som trengs for prosjektet i Console App templatet Sett opp variabler og metoder i klassene Når klassene er satt se over innkapsling